Приложение 1

Анализ объемов финансирования

мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

За 2012 год

| № п/п | Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения |
| Задача 1 Обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении |
| 1.1 | Устройство цветников в пгт. Излучинск, с. Большетархово | бюджет поселения | 480,0 | 480,0 | 0 | 0% | Отдел ЖКХ |
| 1.2 | Покос газонов | бюджет поселения | 312,0 | 310,0 | -2,0 | - 0,6% | Отдел ЖКХ |
| 1.3 | Дезинсекция открытых территорий в п.г.т. Излучинск | бюджет поселения | 72,0 | 71,604 | - 0,4 | - 0,6% | Отдел ЖКХ |
| Итого по Задаче 1 | Всего по Задаче 1 в том числе: | 864,0 | 861,604 | - 2,4 | - 0,3% | Отдел ЖКХ |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 864,0 | 861,604 | - 2,4 | - 0,3% | Отдел ЖКХ |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства поселения |
| 2.1 | Приобретение изделий из металла | бюджет поселения | 235,0 | 234,008 | - 1 | - 0,4% | Отдел ЖКХ |
| 2.2 | Монтаж и ремонт металлических ограждений в п.г.т. Излучинск | бюджет поселения | 464,0 | 464,0 | 0 | 0% | Отдел ЖКХ |
| 2.3 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок в п.г.т. Излучинск, с. Большетархово | бюджет поселения | 305,0 | 283,028 | - 22 | - 7,2% | Отдел ЖКХ |
| Итого по Задаче 2 | Всего по Задаче 2 в том числе: | 1004,0 | 981,036 | - 23 | - 2,3% | Отдел ЖКХ |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 1004,0 | 981,036 | - 23 | - 2,3% | Отдел ЖКХ |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по Цели 1 | Всего по Цели 1 в том числе: | 1868,0 | 1842,64 | - 25,36 | - 1,4% | Отдел ЖКХ |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 1868,0 | 1842,64 | - 25,36 | - 1,4% | Отдел ЖКХ |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по программе | Всего по программе в том числе: | 1868,0 | 1842,64 | - 25,36 | - 1,4% | Снижение показателя за счет проведения котировок и экономии средств |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | - | - | - | - |  |
|  | бюджет Нижневартовского района | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 1868,0 | 1842,64 | - 25,36 | - 1,4% | Отдел ЖКХ |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Приложение 2

Анализ достижения показателей

результативности муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

За 2012 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цветников в пгт.Излучинск, с. Большетархово | м2 в год | 250 | 250 | 0 | 100% | 0 |
| Покос газонов | м2 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Дезинсекция открытых территорий в пгт. Излучинск | м2 в год | 66 500 | 66 500 | 0 | 100% | 0 |
| Полив газонов в п.г.т. Излучинск, Большетархово | м2 в год | 1500 | 0 | -1500 | - 100% | Работы не проводились |
| Монтаж и ремонт металлических ограждений в пгт. Излучинск | м | 410 | 410 | 0 | 100% | 0 |
| Содержание и ремонт детских игровых комплексов в пгт. Излучинск, с. Большетархово | шт. в год | 38 | 38 | 0 | 100% | 0 |
| Приобретение изделий из металла | м | 280 | 280 | 0 | 100% | 0 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цветников | м2 | 260 | 260 | 0 | 100% | 0 |
| Покос газонов | га | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Полив газонов | м2 | 1 500 | 0 | -1500 | - 100% | Работы не проводились |
| Дезинсекция открытых территорий | м2 | 66 500 | 66 500 | 0 | 100% | 0 |
| Содержание и ремонт детских игровых комплексов | шт. | 38 | 38 | 0 | 100% | 0 |
| Приобретение изделий из металла | м | 280 | 280 | 0 | 100% | 0 |
| Монтаж и ремонт металлических ограждений | м | 410 | 410 | 0 | 100% | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | х | 0 |

Приложение 3

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

За 2011 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | в целом по целевой программе* |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цветников в пгт.Излучинск, с. Большетархово | м2 в год | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |  |  | 260 |  |  |
| Покос газонов | м2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| Дезинсекция открытых территорий в пгт. Излучинск | м2 в год | 66500 | 66500 | 0 | 66500 | 66500 |  |  | 66500 |  |  |
| Устройство металлических ограждений в пгт. Излучинск | т | 2,8 | 2,8 | 0 |  |  |  |  | 8,8 |  |  |
| Приобретение изделий из металла | м | - | - |  | 280 | 280 |  |  |  |  |  |
| Монтаж и ремонт металлических ограждений в пгт. Излучинск | м | 300 | 300 | 0 | 410 | 410 |  |  | 990 |  |  |
| Содержание и ремонт детских игровых комплексов в пгт. Излучинск, с. Большетархово | шт. в год | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |
| Приобретение уличных скамеек и урн в пгт. Излучинск | шт. | 60 | 60 | 0 | - | - |  |  | 60 |  |  |
| Устройство освещения к автобусной остановке по ул. Савкинская в пгт. Излучинск | шт. | 1 | 1 | 0 | - | - |  |  | 1 |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цветников | м2 | 250 | 250 | 0 | 260 | 260 | 0 |  | 260 |  |  |
| Покос газонов | га | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  |
| Дезинсекция открытых территорий | м2 | 66500 | 66500 | 0 | 66500 | 66500 | 0 |  | 66500 |  |  |
| Содержание и ремонт детских игровых комплексов | шт. | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |  | 38 |  |  |
| Устройство металлических ограждений | т | 3,2 | 2,8 | 0 |  |  |  |  | 14,8 |  |  |
| Приобретение изделий из металла | м | - | - |  | 280 | 280 |  |  | 280 |  |  |
| Монтаж и ремонт металлических ограждений | м | 300 | 300 | 0 | 410 | 410 | 0 |  | 990 |  |  |
| Приобретение уличных скамеек и урн | шт. | 60 | 60 | 0 | - | - |  |  | 60 |  |  |
| Устройство пешеходных дорожек | м2 | 620 | 620 | 0 | - | - |  |  | 620 |  |  |
| Устройство освещения к автобусной остановке | шт. | 1 | 1 | 0 | - | - |  |  | 1 |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Оценка результативности реализации

муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

За 2012 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S = 0 | результативна | За 2012 год целевую программу можно считать результативной, т.к. основные показатели за отчетный год были выполнены |

Приложение 5

Оценка

эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

За 2012 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной целевой программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение изделий из металла | 235,0 | 234,008 | 0,99 | - |
| 2 | Дезинсекция открытых территорий | 72,0 | 71,604 | 0,99 | - |
| 3 | Содержание и ремонт детских игровых площадок и спортивных площадок в пгт. Излучинск с. Большетархово | 305,0 | 283,028 | 0,92 | - |
| 4 | Ремонт металлических ограждений в пгт. Излучинск | 464,0 | 464,0 | 1 | - |
| 5 | Устройство цветников в пгт. Излучинск и с. Большетархово | 480,0 | 480,0 | 1 | - |
| 6 | Покос газонов | 312,0 | 310,0 | 0,99 | - |