Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2023 год

гп. Излучинск

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2023 году ………………….. 3

2. Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ …………………………………………………………………………... 11

2.1. МП «Повышение эффективности городским поселением Излучинск» ….. 11

2.2. МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» …………………….……………………………………... 12

2.3. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» ………………………………………………………………….…………………... 16

2.4. МП «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск» …………………………………………………………..……………. 17

2.5. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» ……………… 18

2.6. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» ……………………………..………….….. 19

2.7. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» ……………………… 21

2.8. МП «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» ……………………………………………………………………..……………….. 22

2.9. МП «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» …………………………………………………………… 23

2.10. МП «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» …………………………………………………………………………... 24

2.11. МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» …………………………...…………………………………………… 25

2.12. МП «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» ………………………………...……………………………………… 26

2.13. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» ……………………………………. 27

Приложение № 1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2023 год ………………………………………. 29

Приложение № 2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2023 год ……………………………………….………... 30

Приложение № 3. Анализ реализации муниципальных программ поселения за 2023 год ……………………………………………………………………………. 31

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ городского поселения Излучинск в 2023 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения               и эффективности использования финансовых средств за 2023 год подготовлена                в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения» (с изменениями от 26.02.2020);

- от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» и на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения от 09.11.2021             № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск» в поселении реализуется 13 муниципальных программ.

Таблица 1

Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы | Основные цели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск»: Подпрограмма 1: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» Подпрограмма 2: «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинчск» | Ответственный исполнитель: управление по экономике и финансам администрации поселения Соисполнители: Совет депутатов городского поселения Излучинск; МКУ «Партнер» | Обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск Создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения, а также организация условий для выполнения функций, возложенных на МКУ «Партнер» |
| 2. | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск»: Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Подпрограмма 2: «Комплексное развитие и благоустройство поселения» Подпрограмма 3: «Формирование комфортной городской среды» | Ответственный исполнитель: отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер»; организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск. |
| 3. | «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел правового и кадрового обеспечения администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск |
| 4. | «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск»: Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении» Подпрогамма 2: «Создание условий для проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории поселения» | Ответственный исполнитель: отдел организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности Организация досуга и приобщение жителей поселения к творчеству и культурному развитию |
| 5. | «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территории поселения |
| 6. | «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Реализация мер по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения в поселении |
| 7. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в поселении |
| 8. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер» | Повышение уровня безопасности граждан в поселении |
| 9. | «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения Соисполнители: МКУ «Партнер»; отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечения сохранности объектов на территории поселения |
| 10. | «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | Ответственные исполнитель: МКУ «КДЦ «Респект» Соисполнители: отдел организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения | Приобщение жителей села к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству, ремеслам, а также организация условий для выполнения функций, возложенных на МКУ «КДЦ «Респект» |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | Ответственный исполнитель: МКУ «КДЦ «Респект» Соисполнители: отдел организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |
| 12. | «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: управление по экономике и финансам администрации городского поселения Излучинск Соисполнители: МКУ «Партнер» | Повышение качества управления муниципальными финансами поселения. |
| 13. | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | Ответственный исполнитель: отдел правового и кадрового обеспечения администрации поселения Соисполнители: заместитель главы администрации поселения, структурные подразделения администрации городского поселения Излучинск, органы территориального общественного самоуправления (далее – органы ТОС) | Осуществление деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск |

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», первоначальное финансирование за счет средств федерального бюджета, окружного (районного) бюджета, бюджета поселения предусмотрено в сумме 256 749,3 тыс. рублей. В течение 2023 года при уточнении бюджета поселения (27.12.2023), в решение Совета депутатов были внесены изменения в результате сумма составила 452 011,2 тыс. руб. и на конец отчетного года (на 31.12.2023) сумма финансирования на исполнение муниципальных программ составила 452 011,2 тыс. руб.

Прирост по сравнению с началом 2023 составил 195 261,9 тыс. рублей или 76,1 %. Фактическое исполнение составило 419 559,0 тыс. руб. или 92,8% от утвержденного плана. Из них - за счет средств федерального бюджета – 3 475,8 тыс. руб., бюджета автономного округа – 3 232,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нижневартовского района 72 090,1 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 340 760,7 тыс. рублей. Сумма неосвоенных денежных средств в результате фактических расходов, экономии по торгам в 2023 году составила 32 452,2 тыс. руб.

Диаграмма 1

Динамика финансирования муниципальных программ поселения

за период 2021–2023 годы (фактическое исполнение), тыс. руб.

Таблица № 2

Информация

по финансированию муниципальных программ поселения за 2023 год

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | План за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета | Всего | в том числе за счет средств |  |
|  |  | Федерального/окружного/ районного | местного бюджета |  | Федерального/окружного/ районного | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» | 100 755,9 | 1 730,7/326,6/ 0,0 | 98 698,6 | 98 803,8 | 1 730,7/326,6/ 0,0 | 96 746,5 | 98,1 |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск» | 59 858,0 | 1 730,7/0,0/0,0 | 58 127,3 | 58 661,2 | 1 730,7/0,0/0,0 | 56 930,5 | 98,0 |
| Подпрограмма 2: «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоупрпвления городского поселения Излучинск» | 40 897,9 | 0,0/326,6/0,0 | 40 571,3 | 40 142,6 | 0,0/326,6/0,0 | 39 816,0 | 98,2 |
| «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» | 270 481,3 | 1745,1/2 814,2/ 60 669,3 | 205 252,7 | 264 324,1 | 1 745,1/2 814,2/ 60 669,3 | 199 095,5 | 97,7 |
| Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 155 791,2 | 0,0/0,0/0,0 | 155 791,2 | 155 790,2 | 0,0/0,0/0,0 | 155 790,2 | 100,0 |
| Подпрограмма 2: «Комплексное развитие и благоустройство поселения» | 37 422,9 | 0,0/84,7/3 295,3 | 34 042,9 | 34 511,4 | 0,0/84,7/3 295,3 | 31 131,4 | 91,4 |
| Подпрограмма 3: «Формирование комфортной городской среды» | 77 267,2 | 1 745,1/2 729,5/ 57 374,0 | 15 418,6 | 74 022,6 | 1 745,1/2 729,5/ 57 374,0 | 12 173,9 | 95,8 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» | 54,0 | 0,0/0,0/0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0/0,0/0,0 | 54,0 | 100,0 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск» | 641,8 | 0,0/0,0/0,0 | 641,8 | 498,7 | 0,0/0,0/0,0 | 498,7 | 77,7 |
| Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении» | 62,2 | 0,0/0,0/0,0 | 62,2 | 17,0 | 0,0/0,0/0,0 | 17,0 | 27,3 |
| Подпрограмма 2: «Создание условий для проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории поселения» | 579,6 | 0,0/0,0/0,0 | 579,6 | 481,7 | 0,0/0,0/0,0 | 481,7 | 83,1 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 29 174,3 | 0,0/0,0/8 092,1 | 21 082,2 | 21 224,5 | 0,0/0,0/7 483,9 | 13 740,6 | 72,7 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 3 902,5 | 0,0/0,0/0,0 | 3 902,5 | 3 709,2 | 0,0/0,0/0,0 | 3 709,2 | 95,0 |
| «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 2,3 | 0,0/0,0/0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0/0,0/0,0 | 2,3 | 100,0 |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 1 701,0 | 0,0/91,6/0,0 | 1 609,4 | 1 441,0 | 0,0/91,6/0,0 | 1 349,4 | 84,7 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 2 049,5 | 0,0/0,0/0,0 | 2 049,5 | 1 541,9 | 0,0/0,0/0,0 | 1 541,9 | 75,2 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 12 967,6 | 0,0/0,0/0,0 | 12 967,6 | 12 448,1 | 0,0/0,0/0,0 | 12 448,1 | 96,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 283,4 | 0,0/0,0/0,0 | 283,4 | 283,4 | 0,0/0,0/0,0 | 283,4 | 100,0 |
| Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 29 997,6 | 0,0/0,0/0,0 | 29 997,6 | 15 288,6 | 0,0/0,0/0,0 | 15 288,6 | 50,8 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2023 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы: «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» (план – 270 481,3 тыс. руб., факт – 264 324,1 тыс. руб. или 63,0 % от суммы исполнения), «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» (план – 100 755,9 тыс. руб., факт - 98 803,8 тыс. руб. или 23,5 %), «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» (план – 29 174,3 тыс. руб., факт – 21 224,5 тыс. руб. или 5,1 %).

Диаграмма № 2

Структура муниципальных программ за 2023 год

# Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

# Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

# при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

# при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

# при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

## В случае, если реализация Муниципальной программы длилась не весь запланированный по ней период, то итоговые графы Приложения 3 заполняются по результатам последнего года реализации этой программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2023 год составила минус 1 балл. Мероприятия программ соответствуют направлениям социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2023 году средний уровень достижения целевых показателей составил 80,6 %. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении целей, поставленных муниципальными программами поселения.

2. Итоговая информация о результатах реализации муниципальных

программ поселения за 2023 год

2.1. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск»

1. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – управление по экономике и финансам администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения        Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в сумме 100 755,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 730,7 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 326,6 тыс. рублей и бюджет поселения – 98 698,6 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023).  Фактически освоено за 2023 год 98 803,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 730,7 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 326,6 тыс. рублей и бюджет поселения – 96 746,5 тыс. рублей, процент исполнения составил 98,1.

В результате заключенных контрактов, договоров, фактических расходов отклонение от плана составило 1 952,1 тыс. руб., или 2,0 %.

5. Основные цели программы:

– обеспечение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск;

– создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения, а также организация условий для выполнения функций, возложенных на МКУ «Партнер».

Для выполнения поставленных целей в 2023 году осуществлялись следующие мероприятия:

Подпрограмма 1: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск». Основное мероприятие «Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск», предусмотрено – 59 858,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 1 730,7 тыс. руб., бюджет поселения – 58 127,3 тыс. руб. Фактически освоено 58 661,2 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 1 730,7 тыс. руб., бюджет поселения – 56 930,5 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 98,0 %.

Подпрограмма 2: «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск». Основное мероприятие «Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления поселения», предусмотрено 40 897,9 тыс. руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 326,6 тыс. руб., бюджет поселения – 40 571,3 тыс. руб. Фактически освоено 40 142,6 тыс. руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 326,6 тыс. руб., бюджет поселения – 39 816,0 тыс. руб., исполнение в связи с фактическими расходами составило 98,2 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил ноль баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» за 2023 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.2. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в сумме 270 481,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 745,1 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 2 814,2 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 60 669,3 тыс. рублей и бюджет поселения – 205 252,7 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено – 264 324,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 745,1 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 2 814,2 тыс. рублей, бюджет Нижневартовского района – 60 669,3 тыс. рублей и бюджет поселения – 199 095,5 тыс. рублей, процент исполнения составил 97,7.

В результате заключенных контрактов, договоров, фактических расходов отклонение от плана составило 6 157,2 тыс. руб., или 2,3 %.

5. Основные цели программы:

– повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

– комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей;

– создание комфортной городской среды на территории городского поселения Излучинск.

Для выполнения поставленных целей в 2023 году был осуществлен комплекс мероприятий:

Подпрограмм 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Основное мероприятие «Улучшение условий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению городского поселения Излучинск услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов – без финансирования;

- предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период предусмотрено – 8 337,7 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 8 336,7 тыс. руб. Исполнение в связи с фактическими расходами составило 100,0 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 1,0 тыс. руб. Относительное отклонение 0,0 %;

- предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности предусмотрено – 102 322,3 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 102 322,33 тыс. руб. Исполнение в связи с фактическими расходами составило 100,0 %;

- предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения поселения коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения предусмотрено 31 559,7 тыс. руб., за счет бюджета поселения . Фактически исполнено 31 559,7 тыс. руб. Исполнение составило 100,0 %;

- мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в ОЗП предусмотрено – 11 284,3 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 11 284,3 тыс. руб. Исполнение в связи с фактическими расходами составило 100,0 %;

- взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах предусмотрено – 2 287,2 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 2 287,2 тыс. руб. Исполнение в связи с фактическими расходами составило 100,0 %.

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие и благоустройство поселение». Основное мероприятие «Создание наилучших условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата»:

- проведение мероприятий по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства предусмотрено 12 315,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 84,7 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 12 230,9 тыс. рублей. Фактически освоено 11 997,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 84,7 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения –11 913,1 тыс. рублей. Исполнение составило 95,1 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 317,9 тыс. руб. Относительное отклонение 2,6 %;

- содержание и ремонт объектов уличного освещения поселения, потребление электроэнергии предусмотрено 8 417,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 8 008,0 тыс. руб. Исполнение составило 95,1 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 409,0 тыс. руб. Относительное отклонение 4,9 %;

- содержание, ремонт внутриквартальных дорог, обустройство проездов предусмотрено 16 690,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Нижневартовского района – 3 295,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 13 395,0 тыс. рублей. Фактически освоено 14 505,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Нижневартовского района – 3 295,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 11 210,4 тыс. рублей Исполнение составило 86,9 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 2 184,6 тыс. руб. Относительное отклонение 13,1 %.

Подпрограмма 3: «Формирование комфортной городской среды». Основное мероприятие «Повышение удобства, качества и безопасности дворовых и общественных территорий поселения»:

- благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 10, пгт. Излучинск - без финансирования;

- благоустройство дворовой территории по ул. Таежная, д. 5, пгт. Излучинск - без финансирования;

- благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск предусмотрено 65 298,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Нижневартовского района – 52 269,9 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 13 028,4 тыс. рублей. Фактически освоено 63 053,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Нижневартовского района – 52 269,9 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 10 783,7 тыс. рублей.  Исполнение составило 96,6 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 2 244,7 тыс. руб. Относительное отклонение 17,2 %. Реализация проекта не завершена, выполнение работ продолжится в 2024 году;

- выполнение работ по устройству спортивной площадки по пер. Строителей д. 2 в пгт. Излучинск предусмотрено 3 985,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Нижневартовского района. Фактически освоено 3 985,4 тыс. руб. Исполнение составило 100,0 %;

- выполнение работ (оказание услуг) по проектированию объектов благоустройства предусмотрено 1 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 0,0 тыс. руб. Исполнение составило 0,0 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 1 000,0 тыс. руб. Относительное отклонение 100,0 %.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Пионерная в пгт. Излучинск предусмотрено 6 983,5 тыс. рублей, в том числе  за счет средств федерального бюджета – 1 745,1 тыс. руб., бюджета автономного округа – 2 729,5 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 1 118,7 тыс. руб., бюджета поселения – 1 390,2 тыс. руб. Фактически освоено 6 983,5 тыс. руб., в том числе  за счет средств федерального бюджета – 1 745,1 тыс. руб., бюджета автономного округа – 2 729,5 тыс. руб., бюджета Нижневартовского района – 1 118,7 тыс. руб., бюджета поселения – 1 390,2 тыс. руб. Исполнение составило 100,0 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил ноль баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» за 2023 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел правового и кадрового обеспечения администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 54,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023), фактически освоено 54,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 100,0.

5. Основная цель программы – развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск. Для выполнения поставленной цели в 2023 году проведено основное мероприятие «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации поселения». Предусмотрено 54,0 тыс. руб. за счет средств поселения. Фактически освоено 54,0 тыс. руб. Исполнение составило             100,0 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы составил ноль баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» за 2023 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.4. Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения        Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в сумме 641,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280                         «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено за 2023 год 498,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 77,7.

В результате заключенных контрактов, договоров, фактических расходов отклонение от плана составило 143,1 тыс. руб., или 22,3 %.

5. Основные цели программы:

– формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности;

– организация досуга и приобщение жителей поселения к творчеству и культурному развитию.

Для выполнения поставленных целей в 2023 году осуществлялись следующие мероприятия:

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности подростков и молодежи, содействие развитию молодежных инициатив», предусмотрено 62,2 тыс. руб., средства бюджета поселения. Фактически освоено 17,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение составило 27,3 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 45,2 тыс. руб. Относительное отклонение 72,7 %.

Подпрограмма 2: «Создание условий для проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории поселения». Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий на территории поселения», предусмотрено  579,6 тыс. руб., средства бюджета поселения. Фактически освоено 481,7 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения, исполнение составило 83,1 %. Экономия в результате оплаты фактически произведенных расходов составила 97,9 тыс. руб. Относительное отклонение 16,9 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск» за 2023 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 29 174,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет Нижневартовского района – 8 092,1 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 21 082,2 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено 21 223,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет Нижневартовского района – 7 483,2 тыс. рублей, бюджет поселения – 13 740,6 тыс. рублей, исполнение составило 72,7 %. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 7 950,5 тыс. руб. Относительное отклонение 27,3 %.

5. Цель программы - повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и безопасности дорожного движения на территории поселения. Задача программы - обеспечение содержания и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования на территории поселения. Для решения задачи выполнено основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, безопасных условий движения на дорогах», предусмотрено 29 174,3 тыс. руб., в том числе: бюджет Нижневартовского района – 8 092,1 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 21 082,2 тыс. рублей. Фактически освоено 21 223,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет Нижневартовского района – 7 483,2 тыс. рублей, бюджет поселения – 13 740,6 тыс. рублей, исполнение составило 72,7 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы             составил ноль баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» за 2023 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий             жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 3 902,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.20223). Фактически освоено 3 709,2 тыс. руб., процент исполнения составил 95,0. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 193,3 тыс. руб. Относительное отклонение 5,0 %.

5. Цель программы - реализация мер по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения в поселении. Задача программы - развитие комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в поселении.  Для решения задачи выполнено основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по обеспечению комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в поселении», предусмотрено 3 902,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 3 709,2 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 95,0 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы составил ноль баллов.

Согласно оценке результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

# По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию программных мероприятий можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Целевые показатели достигнуты на 100,0 %, муниципальная программа отражает стратегию деятельности по приоритетным направлениям в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения и содержит меры, осуществление которых позволяет обеспечить достижение целей и решение основных задача программы.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» за 2023 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений

в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в  городском поселении Излучинск», (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 2,3 тыс. рублей, средства бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено за 2023 год 2,3 тыс. рублей, процент         исполнения составил 100,0 %.

5. В ходе реализации основной цели муниципальной программы, укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в поселении, осуществлялось основное мероприятие «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах поселения». Предусмотрено 2,3 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 2,3 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 100,0 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил ноль баллов.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» за 2023 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений

в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 1 701,0 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа 91,6 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 1 609,4 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено 1 441,0 тыс. рублей, из них  бюджет автономного округа 91,6 тыс. рублей (100%), бюджет поселения – 1 349,4 тыс. рублей  (83,8%). Процент исполнения составил 84,7.

5. В ходе реализации основной цели муниципальной программы, повышение уровня безопасности граждан в поселении, осуществлялось основное мероприятия «Создание и совершенствование условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка». Предусмотрено 1 701,0 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа 91,6 тыс. рублей, бюджет поселения в сумме 1 609,4 тыс. рублей. Фактически освоено 1 441,0 тыс. рублей, из них бюджет автономного округа 91,6 тыс. рублей, бюджет поселения – 1 349,4 тыс. рублей. Исполнение составило 84,7 %. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 260,0 тыс. руб. Относительное отклонение 15,3 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил ноль баллов.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы            эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» за 2023 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель - отдел благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 2 049,5 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено 1 541,9 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 75,2.

5. В ходе реализации основной цели муниципальной программы, совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечения сохранности объектов на территории поселения, осуществлялось основное мероприятия «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности на территории поселения». Предусмотрено 2 049,5 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 1 541,9 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 75,2 %. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 507,6 тыс. руб. Относительное отклонение 24,8 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы             составил минус 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» за 2023 год, признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

2.10. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)»

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» (разработчик программы и ответственный  исполнитель – МКУ «КДЦ «Респект»), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 12 967,6 тыс. рублей, средства бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете      городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено 12 448,1 тыс. рублей. Исполнение составило 96,0 %.

5. Муниципальная программа имеет цель - приобщение жителей села к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству, ремеслам, а также организация условий для выполнения функций, возложенных на МКУ «КДЦ «Респект».

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача – создание благоприятных условий для организации культурно-досуговых потребностей жителей поселения, а также обеспечение деятельности МКУ «КДЦ «Респект».

Для реализации поставленной задачи выполнено основное мероприятия «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского поселения Излучинск (с. Большетархово)», предусмотрено 12 967,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 12 448,1 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 96,0 %. Экономия в результате фактических расходов, заключенных   муниципальных контрактов, составила 519,5 тыс. руб. Относительное отклонение 4,0 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил плюс 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высоко эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» за 2023 год признать высоко эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском поселении Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта       в городском поселении Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – МКУ «КДЦ «Респект»), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год составил 283,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете      городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено 283,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, процент исполнения составил 100,0.

5. Муниципальная программа имеет цель - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача – формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.

Для реализации поставленной задачи выполнялось основное мероприятия «Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения, пропаганда здорового образа жизни» предусмотрено 283,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 283,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 100,0 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил плюс 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высоко ффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» за 2023 год признать высоко эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный  исполнитель – Управление по экономике и финансам администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2023 – 2027 годы.

4. Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в объеме 29 997,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 15.12.2022 № 280 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.12.2023). Фактически освоено 15 288,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Процент исполнения составил 50,8.

5. Муниципальная программа имеет цель - повышение качества управления муниципальными финансами поселения.

Для выполнения поставленной цели выполнялась задача - обеспечение условий для регулирования бюджетного процесса в поселении и его совершенствование.

Для реализации поставленной задачи выполнялось основное мероприятие «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета городского поселения Излучинск», предусмотрено 29 997,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Фактически освоено 15 288,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Исполнение составило 50,8 %. Экономия в результате фактических расходов составила 14 769,0 тыс. руб. Относительное отклонение 49,2 %.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил 0 баллов. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» за 2023 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.13. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск»

1. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» (разработчик программы и ответственный исполнитель – Отдел правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности  администрации поселения), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2023 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 09.11.2021 № 581 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Излучинск».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует               порядку разработки, формированию, утверждению и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения                  от 08.11.2021 № 579 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Излучинск».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2022 – 2026 годы.

4. Финансирование программы не предусмотрено.

### 5. Основной целью программы является создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск.

Для достижения поставленной цели выполнялось основное мероприятие «Создание условий для организации и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» без финансирования.

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил минус 1 балл. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

### Вывод: Муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» за 2023 год признать неэффективной, для достижения целей и задач, поставленных программой, следует продолжить финансирование программы, исполнение программных мероприятий.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации

муниципальных программ поселения за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» | 100 755,9 | 98 803,8 | 98,1 | 0 | эффективная |
| «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» | 270 481,3 | 264 324,1 | 97,7 | 0 | эффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении» | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 0 | эффективная |
| «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск» | 641,8 | 498,7 | 77,7 | -1 | неэффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 29 174,3 | 21 223,8 | 72,7 | 0 | эффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 3 902,5 | 3 709,2 | 95,0 | 0 | эффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 0 | эффективная |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 1 701,0 | 1 441,0 | 84,7 | 0 | эффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 2 049,5 | 1 541,9 | 75,2 | -2 | неэффективная |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 12 967,6 | 12 448,1 | 96,0 | +2 | высоко эффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 283,4 | 283,4 | 100,0 | +1 | высоко эффективная |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 29 997,6 | 15 288,6 | 50,8 | 0 | эффективная |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -1 | неэффективная |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (оценка эффективности) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск» | 100,0 | 0 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 100,0 | 0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 100,0 | +1 |
| «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» | 98,1 | 0 |
| «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» | 97,7 | 0 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 96,0 | +2 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 95,0 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 84,7 | 0 |
| «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск» | 77,7 | -1 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 75,2 | -2 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 72,7 | 0 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 50,8 | 0 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,00 | -1 |
| Среднее | 80,6 | -1 |

Приложение № 3

Анализ реализации

муниципальных программ поселения за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2023 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на 2023 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2023 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Повышение эффективности управления городским поселением Излучинск» | 100 755,9 | 98 803,8 | 98,1 | 0 |
| «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в городском поселении Излучинск» | 270 481,3 | 264 324,1 | 97,7 | 0 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении» | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 0 |
| «Создание условий для организации досуга в городском поселении Излучинск» | 641,8 | 498,7 | 77,7 | -1 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск» | 29 174,3 | 21 223,8 | 72,7 | 0 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения в городском поселении Излучинск» | 3 902,5 | 3 709,2 | 95,0 | 0 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Излучинск» | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в городском поселении Излучинск» | 1 701,0 | 1 441,0 | 84,7 | 0 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск» | 2 049,5 | 1 541,9 | 75,2 | -2 |
| «Развитие культуры в городском поселении Излучинск (селе Большетархово)» | 12 967,6 | 12 448,1 | 96,0 | +2 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Излучинск» | 283,4 | 283,4 | 100,0 | +1 |
| «Управление муниципальными финансами городского поселения Излучинск» | 29 997,6 | 15 288,6 | 50,8 | 0 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского поселения Излучинск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 |