Итоговая информация

о реализации Муниципальных программ поселения

и эффективности использования финансовых средств

за 2017 год

гп. Излучинск

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации          муниципальных программ на территории гп. Излучинск в 2017 году  ………2

1.1.Итоговая информация о результатах реализации муниципальных программ	9

2.1. МП «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск

на 2014–2019 годы»	9

2.2.«Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск

на  2015–2019 годы»          ………………….……………………………..……13

2.3. МП «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» 	15

2.4. МП «Развитие транспортной системы и повышение безопасности        дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» 	16

2.5. МП «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2017–2019 годы» 	 19

2.6. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы»	22

2.7. МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» 	23

2.8. МП «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» 	25

2.9. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы»	26

2.10. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории       городского поселения Излучинск на 2015–2019 годы»          …………………28

Приложение №1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2017 год	30

Приложение №2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2017 год	31

Приложение №3. Сравнительный анализ реализации муниципальных программ поселения за период 2015–2017 гг.	32

1. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ гп. Излучинск в 2017 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных                     и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее       эффективные пути достижения результатов.

Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2017 год подготовлена  в соответствии с постановлениями администрации поселения:

- от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения   Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016);

- от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев      ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ         поселения» (с изменениями от 17.02.2016);

- от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ       поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов»  и на основании     отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных      программ.

В соответствии с постановлением администрации поселения                       от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ       поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов», в перечень         программ, реализуемых в поселении, входит 10 муниципальных программ.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы | Основные цели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей. |
| 2. | «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел документационной и общей работы администрации поселения; | Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск. |
| 3. | «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел документационной и общей работы администрации поселения; | Формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности, реализации молодежной политики на территории поселения |
| 4. | «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения; повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| 5. | «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2017–2019 годы» | Ответственные исполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения | Развитие системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения; Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению от происшествий на водных объектах, расположенных на территории поселения; Снижение рисков и смягчение последствий в случае угрозы возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
| 6. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: отдел документационной и общей работы администрации поселения; отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (по согласованию) | Создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
| 7. | «Профилактика право-нарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения Соисполнители: отдел документационной и общей работы администрации поселения; отдел муниципального контроля и правового обеспечения администрации поселения; отдел полиции № 1 МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию); ОГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию); организации и учреждения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения (далее – организации) (по согласованию) | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка; Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения; реализация вопросов местного значения в области обеспечения мер по профилактике терроризма. |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Соисполнители: служба по организации общественной безопасности администрации поселения | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории поселения. |
| 9. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | Улучшение качества использования энергетических ресурсов. |
| 10. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2019 годы» | Ответственные исполнители: отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |

В соответствии с решением Совета депутатов от 19.12.2016 № 203           «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», первоначальное финансирование за счет средств местного бюджета и окружного (районного) бюджета предусмотрено в сумме 61 084,4 тыс. руб. В течение 2017, года при уточнении бюджета поселения, в решение     Совета депутатов были внесены изменения и на конец отчетного года сумма      финансирования на исполнение муниципальных программ составила 82 693,0 тыс. руб. Прирост составил 35,4%. Фактическое исполнение составило 63 979,4 тыс. руб. или 77,4% от утвержденного плана. Из них - за счет средств бюджета округа – 667,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нижневартовского района 9 351,8 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 53 960,5 тыс. рублей. Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 18 713,6 тыс. руб.

По отношению к  2016 году фактическое исполнение муниципальных программ в 2017 году составило 76,2% тыс. руб. (в 2016 году  по отношению        к 2015 - 153,2%).

Диаграмма 1

Динамика финансирования муниципальных программ поселения

за период 2015–2017 годы (фактическое исполнение), тыс. руб.

Таблица №1

Информация

по финансированию муниципальных программ поселения за 2017 год

(уточненный план по муниципальным программам по решению Совета депутатов от 23.11.2017 № 267)

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | План за 2017 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2017 год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств бюджета | Всего | в том числе за счет средств |  |
|  |  | окружного /районного | поселения |  | окружного /районного | местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 40 231,1 | 0/305,8 | 39 925,3 | 26 274,3 | 0/300,8 | 25 973,5 | 65,3 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» | 72,0 | 0/0 | 72,0 | 50,5 | 0/0 | 50,5 | 70,1 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» | 419,4 | 0/0 | 419,4 | 419,2 | 0/0 | 419,2 | 100,0 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 20 333,9 | 0/9 051,0 | 11 282,9 | 20 037,1 | 0/9 051,0 | 10 986,1 | 98,5 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2017–2019 годы» | 2 075,4 | 0/0 | 2 075,4 | 2 038,4 | 0/0 | 2 038,4 | 98,2 |
| «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 26,1 | 0/0 | 26,1 | 23,1 | 0/0 | 23,1 | 88,5 |
| «Профилактика право-нарушений в сфере общественного порядка на территории поселения на 2014–2019 годы» | 2 359,5 | 667,1/0 | 1 692,4 | 2 235,0 | 667,1/0 | 1 567,9 | 94,7 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 6 688,5 | 0/0 | 6 688,5 | 4 523,6 | 0/0 | 4 523,6 | 67,6 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 202,0 | 0/0 | 202,0 | 196,9 | 0/0 | 196,9 | 97,5 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2019 годы» | 10 285,1 | 0/607,7 | 9 677,4 | 8 181,3 | 0/0 | 8 181,3 | 79,6 |
| ВСЕГО | 82 693,0 | 667,1/ 9 964,5 | 72 061,4 | 63 979,4 | 667,1/ 9 351,8 | 53 960,5 | 77,4 |

В 2017 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы «Благоустройство и озеленение городского поселения         Излучинск на 2014–2019 годы» - 41,1%, «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения      Излучинск на 2014–2019 годы» - 31,3%, «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2019 годы» - 12,8%.

Диаграмма № 2

Структура муниципальных программ гп. Излучинск за 2017 год

# Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели.

# Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

# при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;

# при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

# при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ        поселения за 2017 год составила минус 10 баллов. Мероприятия программ        соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

В целом по муниципальным программам в 2017 году средний уровень      достижения целевых показателей составил 86,0%. Данный анализ отражает      высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении целей, поставленных муниципальными программами поселения.

2. Итоговая информация о реализации Муниципальных программ поселения и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел благоустройства, муниципального имущества          и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует       порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 40 231,1 тыс. руб.,                в том числе: бюджет Нижневартовского района  - 305,8 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 39 925,3 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным    ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2016 № 203           «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 26 274,3 тыс. руб., из них – бюджет Нижневартовского района  - 300,8 тыс. руб., бюджет поселения – 25 973,5 тыс. руб., процент исполнения составил 65,3%.

В результате заключенных контрактов, договоров, а также заключенных, но не оплаченных в 2017 году контрактов отклонение от плана составило 13 956,8 тыс. руб., или 34,7%.

5. Основная цель программы – комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

С этой целью в 2017 году выполнялись следующие мероприятия:

- организация и содержание цветников и устройство газонов, покос газонов, план -  2 170,1 тыс. руб., фактически освоено 2 169,8 руб. (исполнение 100,0%). Экономия по торгам составила 0,3 тыс. рублей.

- оказание услуг по дезинсекции открытых территорий – план – 100,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 100,0 тыс. руб., (исполнение 100,0%).

- оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию парка    аттракционов в пгт. Излучинск – план 792,4 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 792,4 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию фонтана в парке аттракционов в пгт. Излучинск – план 89,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 89,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- содержание и ремонт шлагбаума по ул. Школьная в пгт. Излучинск – 30,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 30,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

-выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок – план 342,0 тыс. руб., в том числе бюджет Нижневартовского района  - 244,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 98,0 тыс. руб. Фактически освоено 337,0 тыс. руб.,      в том числе бюджет Нижневартовского района  - 239,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 98,0 тыс. руб., (исполнение – 98,5%), экономия в результате         заключенного контракта – 5,0 тыс. руб. - бюджет Нижневартовского района;

- Вывоз твердых бытовых отходов в д. Пасол, д. Соснина – план 50,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 50,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

- оказание услуг по проведению праздничного фейерверка на Новый год    и День Победы – план 508,0 тыс. руб.-  бюджет поселения, фактически освоено – 248,0 тыс. руб., 260,0 тыс. руб. - кредиторская задолженность, оплата будет произведена в январе 2018 года. Исполнение составило 48,8%;

- выполнены работы по строительству и оформлению снежного городка - план 2 212,5 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено – 2 104,1 тыс. руб. (исполнение 95,1%)., экономия в результате фактических расходов – 108,4 тыс. руб.;

- Приобретение новогодней елочной гирлянды, светодиодных декоративных конструкций, новогодней символики в гп. Излучинск – план - 450,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 369,8 тыс. руб., (исполнение        составило 82,8%). Экономия в результате фактических расходов – 80,2 тыс. руб.;

- выполнены работы по строительству снежных фигур, устройству световой иллюминации – план 100,0 тыс. руб. – бюджет поселения. Оплата будет произведена в январе 2018 года. (исполнение – 0,0%);

- замена гранитных плит мемориала «Доблесть и Слава» в пгт. Излучинск – план – 10,0 тыс. руб. – бюджет поселения, исполнение -100,0%;

- Выполнение работ по ремонту памятника в д. Соснина – план – 61,8 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района, фактически освоено 61,8 тыс. руб.,     исполнение – 100,0%;

- Приобретение металлических ограждений – план -111,7 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 111,7 тыс. руб. Исполнение – 100,0%;

- выполнение работ по монтажу и ремонту металлических ограждений – план – 131,4 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 131,3 тыс. руб., (исполнение  - 100,0%);

- отлов безнадзорных животных - план – 685,3 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 682,1 тыс. руб., (исполнение – 99,5%). Экономия         в результате торгов – 3,2 тыс. руб.;

- ремонт и содержание детских площадок – план – 495,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено – 495,0 тыс. руб., (исполнение 100,0%);

- покраска сцены на площади пгт. Излучинск – план – 50,0 тыс. руб., фактически освоено – 50,0 тыс. руб., (исполнение – 100,0%);

- Замена силового кабеля к сцене на площади пгт. Излучинск – план – 294,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 294,0 тыс. руб.,       (исполнение – 100,0%);

- изготовление и монтаж баннеров - план – 29,5 тыс. руб., фактически освоено – 29,5 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- Поставка архитектурной композиции «Земной шар» - план – 1 087,5 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 1 065,8 тыс. руб. Экономия            в результате торгов составила 21,7 тыс. руб.;

- Приобретение материалов для повышения эстетического вида декоративных ограждений и МАФ – план -20,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 20,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%).

- Поставка контейнеров для ПЭТ бутылок и пластика – план – 200,0 тыс. руб. - бюджет поселения, фактически освоено 175,7 тыс. руб. Исполнение составило 87,9%. Экономия составила 24,3 тыс. руб.;

- Поставка остановочного павильона в с. Большетархово – план – 150,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 131,4 тыс. руб, исполнение составило 87,6%. Экономия составила 18,6 тыс. руб.;

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (пгт.      Излучинск) - план – 3 011,9 тыс. руб. – бюжет поселения, фактически освоено – 2 952,4 тыс. руб., (исполнено 98,0%). Экономия в результате фактических расходов составила 59,5 тыс. руб.;

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (с. Большетархово) - план – 264,3 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 245,5 тыс. руб., (исполнение составило 92,9%), экономия в результате фактических расходов составила 18,8 тыс. руб.;

- Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (д. Пасол, д. Соснина) – план – 292,6 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 69,6 тыс. руб., или 23,8%, экономия в результате фактических расходов составила 223,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (пгт. Излучинск) - план – 1 170,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 1 170,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (с. Большетархово) - план – 269,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 268,6 тыс. руб., (исполнено 99,8%). Экономия в следствие фактических расходов         составила 0,4 тыс. руб.;

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (д. Пасол,         д. Соснина) – план – 30,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 29,3 тыс. руб., или 97,7%. Экономия в результате фактических расходов составила    0,7 тыс. руб.;

- Реконструкция сетей уличного освещения в гп. Излучинск – план – 796,0 тыс. руб. – бюджет поселения, освоено 796,0 тыс. руб. Исполнение составило 100,0 %;

- содержание внутриквартальных дорог и тротуаров пгт. Излучинск - план – 9 985,0 тыс. руб. – бюджет поселени, фактически освоено – 9 985,0 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог – план 720,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 719,7 тыс. руб., (исполнено 100,0%);

- устройство проездов в квартале индивидуальной жилой застройки – план 12 744,6 тыс. руб. – бюджет поселения. Переходящий муниципальный контракт. Оплата будет произведена в 2018 году. Фактически освоено – 0,0 тыс. руб., (исполнение – 0,0%);

- поставка детских площадок – план 277,5 тыс. руб. – бюджет поселения.   В связи с недобросовестным исполнением Поставщиком заключенного муниципального контракта и последующим его расторжением поставка детских площадок не была произведена. Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. руб.      Исполнение – 0,0%;

- Устройство пешеходных тротуаров в гп. Излучинск – план 500,0 тыс. руб., бюджет поселения, исполнение составило 500,0 тыс. руб., процент исполнения – 100,0%.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил минус 3 балла

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Это связано с не достижением непосредственного целевого показателя «Приобретение, монтаж и установка спортивно-игровых детских площадок, шт.», а именно не поставкой детских площадок в результате недобросовестного исполнения Поставщиком заключенного муниципального контракта                   и «Устройство проездов, м.» - переходящий муниципальный контракт                на устройство проездов в квартале индивидуальной жилой застройки, исполнение по данным показателям составило 0, что дало в итоге оценку минус два балла. Также не достигнут запланированный показатель конечных результатов «Обеспеченность подъезда к участкам индивидуальной жилой застройки, %» из-за переходящего муниципального контракта на устройство проездов             в квартале индивидуальной жилой застройки. В результате оценка составило минус один балл. По всем остальным показателям программа выполнена.

Вывод: муниципальную программу «Благоустройство и озеленение       городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» за 2017 год признать     эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                       в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения             Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ          поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует       порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2015–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 72,0 тыс. рублей,                  в том числе: бюджет поселения в сумме 72,0 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск     от 19.12.2016 № 203 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год     и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 50,5 тыс. рублей,     в том числе, бюджет поселения – 50,5 тыс. руб., процент исполнения составил 70,1%.

5. Для достижения цели программы – развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск, выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- принятие необходимых муниципальных правовых актов по вопросам   муниципальной службы в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      в администрации поселения – без финансирования;

-анализ сложившейся правовой базы в сфере муниципальной службы               в администрации поселения – без финансирования;

- формирование предложений по совершенствованию правовой базы           в сфере муниципальной службы в администрации поселения – без финансирования;

- определение потребности в профессиональном обучении муниципальных служащих администрации поселения – без финансирования;

- разработка и утверждение плана профессионального обучения муниципальных служащих администрации поселения – без финансирования;

- реализация плана профессионального обучения муниципальных           служащих администрации поселения – план –67,0 тыс. руб., фактически освоено – 45,7 тыс. руб., (исполнение составило 68,2%). Экономия в сумме 21,3 тыс. руб. образовалась вследствие фактических расходов;

- формирование плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения – без финансирования;

- реализация плана проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих администрации поселения – 5,0 тыс. руб., фактически освоено – 4,8 тыс. руб., (исполнение составило 96,0%). Экономия в результате фактических расходов 0,2 тыс. руб.;

- обучение муниципальных служащих по ГО и ЧС, ПТМ, ОТ – без финансирования;

- Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных служащих в соответствии с Положением, утверждаемым Губернатором Ханты-Мансийского      автономного округа – Югры – без финансирования;

- формирование кадрового резерва и организация работы с ним –              без финансирования;

- участие в переподготовке, обучающих семинарах для муниципальных служащих по программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    «Развитие муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» - без финансирования.

Мероприятие «Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных служащих, в соответствии с положением, утвержденным Губернатором ХМАО – Югры не проводилось в связи с отсутствием конкурса.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы       составил минус 1 балл.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: муниципальную программу «Развитие муниципальной службы       в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» за 2017 год признать       эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.3. Муниципальная программа «Организация работы с детьми

и молодежью в городском поселения Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Организация работы с детьми и молодежью                    в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» (разработчик программы              и ответственный исполнитель – отдел документационной и общей работы), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения             Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ          поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует       порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 419,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 419,4 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения от 19.12.2016 № 203 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год и плановый    период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 419,2 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 419,2 тыс. рублей, процент исполнения составил 100,0%.

5. Для достижения цели программы – формирование условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития     и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой       активности, реализация молодежной политики на территории поселения выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- организация работы детских  спортивных дворовых площадок в пгт.     Излучинск в период летних каникул – план – 300,0 тыс. руб., фактически освоено - 299,8 тыс. руб., процент исполнения составил 100,0%;

- организация и проведение семейной лыжной эстафеты – план – 13,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 13,4 тыс. руб., процент исполнения     составил 100,0%;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей – план -24,5 тыс. руб., фактически освоено 24,5 тыс. руб.     (исполнение составило 100,0%).

- организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (организация и проведение концертной программы с участием молодежных творческих коллективов, награждение активистов молодежного движения - план – 46,0 тыс. руб., фактически освоено 46,0 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%);

- проведении территориального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона»- план – 21,0 тыс. руб., фактически освоено 21,0 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%);

- организация и проведение конкурса социально-значимых молодежных проектов – без финансирования;

- участие в проведении ярмарки рабочих мест на территории городского поселения Излучинск - без финансирования;

- проведение творческого конкурса художественных работ «Яркие краски Излучинска» - план –14,5 тыс. руб., фактически освоено 14,5 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы   эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 4 балла.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается высокоффективной.

# Социальная эффективность, полученная от реализации программы,          высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Организация работы с детьми             и молодежью в городском поселения Излучинск на 2014–2019 годы» за 2017 год,  признать высокоэффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                  и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения   Излучинск на 2014–2019 годы» (разработчик программы и ответственный         исполнитель – отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует          порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 20 333,9 тыс. рублей,                   в том числе: бюджет Нижневартовского района – 9 051,0 тыс. руб., бюджет      поселения 11 282,9 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным            ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным        решением Совета депутатов городского поселения Излучинск 19.12.2016 № 203 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 20 037,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет Нижневартовского района – 9 051,0 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 10 986,1 тыс. руб., процент исполнения составил 98,5%. Экономия в результате фактических расходов, заключенных муниципальных контрактов составила 296,8 тыс. руб.

5. Для реализации поставленных целей - повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения, проводились мероприятия, направленные на:

-содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск - автомобильные    дороги по улице 3, объездная дорога, на Стрежевой до Стеллы, пер. Молодежный, улица Набережная, улица Пионерная, улица Таежная №2, улица Таежная №3, улица Энергетиков, улица Школьная, улица Автомобилистов, улица Балыкина, внутриплощадочная дорога – план 8 864,1 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района – 2 940,8 тыс. руб., бюджет поселения – 5 923,3 тыс. руб.       Фактически освоено – 8 864,1 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района – 2 940,8 тыс. руб., бюджет поселения – 5923,3 тыс. руб. (исполнение составило – 100,0%);

- содержание подъездных дорог пгт. Излучинск - автомобильная дорога  улица Кедровая, улица Савкинская – план -  981,8 тыс. руб., фактически освоено 981,8 тыс. руб. (исполнение составило 100,0%). На выполнение мероприятия направлены средства бюджета Нижневартовского района;

- содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово - автомобильные дороги к полигону ТБО, улица Новая, улица Лесная, улица Школьная, улица Набережная, пер. Подгорный, пер. Школьный, подъезд к причалу, пер. Почтовый, подъезд к вертолетной площадке, пер. Кедровый, пер. №1 от ул. Школьная до ул. Набережная, пер. № 2 от ул. Новая до ул. Набережная – план – 2 063,0 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района – 1 920,4 тыс. руб., бюджет поселения – 142,6 тыс. руб. Фактически освоено - 2 063,0тыс. руб., (исполнение       составило 100,0%). Направленные на выполнение данного мероприятия денежные средства из бюджета Нижневартовского района и бюджета поселения        использованы в полном объеме;

- содержание подъездных дорог с. Большетархово – план – 2 651,6 тыс. руб., фактически освоено – 2 651,6 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района, (исполнение составило 100,0%);

- содержание внутрипоселковых дорог д. Пасол, д. Соснина– план – 108,5 тыс. руб.-бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 108,5 тыс. руб., (исполнение составило 100,0;

- содержание подъездных дорог д. Пасол, д. Соснина – план – 447,9 тыс. руб.-бюджет Нижневартовского района, фактически освоено – 447,9 тыс. руб., (исполнение составило 100,0%;

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск - автомобильные дороги -объездная дорога, на Стрежевой до Стеллы, пер. Молодежный, улица Набережная, улица Пионерная, улица Энергетиков, лица Школьная, улица Автомобилистов, улица Балыкина, пер. Строителей, улица Таежная – план – 3 600,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 3 600,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0 %;

- выполнены работы по изготовлению и монтажу систем сигнального освещения пешеходных переходов (автомобильные дороги: ул. Пионерная,       ул. Энергетиков, пер. Строителей) – план – 766,7 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактически освоено – 619,9 тыс. руб., (исполнение составило 80,9%). Экономия в результате торгов составила 146,8 тыс. руб.;

- Обустройство пешеходных переходов в гп. Излучинск – план 133,3 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактически освоено – 133,3 тыс. руб., (исполнение   составило 100,0%).;

- Приобретение перильных ограждений для пешеходных переходов – план 717,1 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактически освоено – 567,2 тыс. руб.,       (исполнение составило 79,1%). Экономия составила 149,9 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 1 балл.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

# Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Развитие транспортной системы       и повышение безопасности дорожного движения на территории городского      поселения Излучинск на 2014–2019 годы» за 2017 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.5. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий

жизнедеятельности населения на территории поселения на 2017–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2017–2019 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации      общественной безопасности), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019        годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует          порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2017–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 2 075,4 тыс. рублей,            в том числе: бюджет поселения в сумме 2 075,4 тыс. руб.  Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения                Излучинск от 19.12.2016 № 203 «О бюджете городского поселения Излучинск     на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 2 038,4 тыс. руб., процент исполнения составил 98,2%. В результате заключенных контактов, договоров, фактических расходов экономия составила 37,0 тыс. руб.

5. Программа имеет три цели:

Цель 1: развитие системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;

Цель 2: минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению от происшествий на водных объектах, расположенных на территории поселения;

Цель 3: снижение рисков и смягчение последствий в случае угрозы          возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Для выполнения поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в поселении, в том числе: обеспечение надлежащего состояния      источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной    собственности поселения – план 945,2 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 945,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре – план – 31,5 тыс. руб. – бюджет поселения, исполнение составило 31,4 тыс. руб., 100,0%;

- Создание условий для организации добровольной пожарной охраны,          а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах – без финансирования;

-Проведение соревнований, смотр-конкурсов среди общественных объединений, а также организаций и учреждений, независимо от ведомственной        принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность     на территории поселения – без финансирования;

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж) распространение среди населения полиграфической продукции – план 10,0 тыс. руб. – бюджет поселения, исполнение составило 9,0 тыс. руб., процент исполнения 90,0%, экономия в результате фактических расходов составила         1,0 тыс. руб.;

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей           на водных объектах, охране их жизни и здоровья -70,7 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактически освоено 70,7 тыс. руб., 100,0%;

- Информирование населения об ограничениях использования водных объектов, о правилах безопасного пребывания людей на водных объектах – план – 19,7 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 19,1 тыс. руб., исполнение составило 97,5%. Экономия в результате фактических расходов составила 0,6 тыс. руб.;

- Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении      военных действий или вследствие этих действий, в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – план 454,6 тыс. руб. – бюджет      поселения, фактически освоено 422,7 тыс. руб. или 93,0%. Экономия в результате фактических расходов составила 31,9 тыс. руб.;

- Осуществление подготовки и содержания в готовности (в том числе разработка проектов, приобретение, монтаж, подключение, модернизация, обеспечение постоянного технически исправного состояния) необходимых сил               и средств в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, а также подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны – план 543,7 тыс. руб. – бюджет поселения, исполнение составило 540,4 тыс. руб. или 99,4%. Экономия составила 3,4 тыс. руб.

-

6. Анализ достижения результативности муниципальной программы      составил минус один балл. Это связано с тем, что запланированный показатель конечных результатов «Снижение количества пожаров на территории поселения, шт.» спрогнозирован в количестве 8 шт., а в 2017 году фактически этот показатель составил 6.

Согласно оценке результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

# По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию     программных мероприятий Муниципальной программы можно сделать вывод, что эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы             эффективны.

Социальная эффективность, полученная от реализации программы        высокая. У населения неуклонно растет уровень знаний, навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожара, происшествия на водном объекте. Среди населения постоянно распространяется информационный материал в виде листовок, плакатов о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предлагаем продолжить реализацию программы, сохранив финансирование в полном объеме.

Вывод: Муниципальную программу «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории поселения на 2017–2019 годы»       за 2017 год, признать эффективной, сохранить финансирование  в полном       объеме, продолжить реализацию программы.

2.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории         городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы», (разработчик программы и ответственный       исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена      в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016           № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует       порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 26,1 тыс. рублей, финансирование произведено из бюджета поселения. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Света депутатов городского поселения Излучинск                 от 19.12.2016 № 203 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год    и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено за 2017 год 23,1 тыс. рублей, процент исполнения составил 88,5%.

5. В ходе реализации  основной цели муниципальной программы - создание в поселении толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, осуществлялись следующие мероприятия, направленные на:

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж) распространение среди населения полиграфической продукции - план 15,0 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 12,0 тыс. руб., (процент исполнения – 80,0%). Экономия в результате фактических расходов составила 3,0 тыс. руб.;

- Создание условий, направленных на гармонизацию межэтнических           и межкультурных отношений - план – 11,1 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено 11,1 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы    эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы            составил 0 баллов.

# Социальная эффективность, полученная от реализации программы          высокая.

Вывод: муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» за 2017 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений             в сфере общественного порядка на территории городского поселения    Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск             на 2014–2019 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – служба по организации общественной безопасности), включена в Перечень      муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов». Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского       поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 2 359,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 1 692,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 667,1 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2016 № 203«О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год и плановый период 2018          и 2019 годов».

Фактически освоено 2 235,0 тыс. рублей, из них – бюджет поселения –  1 567,9 тыс. рублей, бюджет округа – 667,1 тыс. рублей, процент исполнения      составил 94,7%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила     124,5 тыс. руб.

5. Муниципальная программа имеет три цели:

Цель 1: создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (далее – добровольные формирования);

Цель 2: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;

Цель 3: реализация вопросов местного значения в области обеспечения мер по профилактике терроризма.

Для реализации поставленных целей выполнялись следующие мероприятия:

- Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим             в охране общественного порядка – без финансирования;

- Создание условий для деятельности народных дружин – план 87,4 тыс. руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 61,2 тыс. руб., бюджет поселения – 26,2 тыс. руб. Исполнение составило 87,4 тыс. руб., 100%;

- Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в населенных пунктах поселения, на въездах и выездах    из них систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования      систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения        и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил          дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма – без финансирования;

- Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения         с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения - план 914,8 тыс. руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 403,7 тыс. руб., бюджет поселения – 511,1 тыс. руб. Исполнение составило 791,4 тыс. руб., 86,5%. Экономия в результате фактических расходов составила123,4 тыс. руб. – бюджет поселения.

- Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения          в сфере общественного порядка - план 346,3 тыс. руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 202,2 тыс. руб., бюджет поселения – 144,1 тыс. руб. Исполнение составило 346,3 тыс. руб., 100,0%.

- Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов, в том числе выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления поселения, информирование населения - план 1 011,0 тыс. руб. - бюджет поселения, исполнение составило 1 009,9 тыс. руб., 99,9%, экономия составила 1,1 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов по сравнению с предыдущим      годом повысилась и составила минус 2 балла, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы           составил минус 2 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Профилактика правонарушений        в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» за 2017 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении   перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует       порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск»           (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 6 688,5 тыс. рублей,             в том числе: бюджет поселения в сумме 6 688,5 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения      Излучинск от 19.12.2016 № 203«О бюджете городского поселения Излучинск           на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Фактически освоено 4 523,6 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 4 523,6 тыс. рублей, процент исполнения составил 67,6%. В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила 2 159,4 тыс. руб.

5. С целью выполнения основной цели муниципальной программы были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

- Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характерав отношении муниципального имущества поселения – план – 1 912,7 тыс. руб., фактически освоено – 503,6 тыс. руб., (исполнение составило – 26,3%). Экономия в результате конкурсных процедур составила 1 409,1 тыс. руб.;

- Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества поселения - план – 63,5 тыс. руб., фактически освоено – 46,4 тыс. руб., (исполнение составило – 73,1%). Экономия в результате конкурсных        процедур составила 17,1 тыс. руб.;

- Содержание свободных жилых помещений, являющихся собственностью городского поселения Излучинск - план – 1 449,6  тыс. руб., фактически освоено – 1 314,0 тыс. руб., (исполнение составило – 90,6%). Экономия в результате фактических расходов составила 135,6 тыс. руб.;

- Содержание муниципального имущества, являющегося собственностью городского поселения Излучинск - план – 1 934.2 тыс. руб., фактически освоено – 1 331,1 тыс. руб., (исполнение составило –68,8%). Экономия в результате фактических расходов составила 603,1 тыс. руб.;

- Проведение оценки рыночной стоимости имущества - план – 23,5 тыс. руб., фактически освоено – 23,5 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, а также земельных участков для целей, не связанных со строительством - план – 105,0 тыс. руб., фактически освоено – 105,0 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%);

- Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность    городского поселения Излучинск - план – 1 200,0 тыс. руб., фактически освоено – 1 200,0 тыс. руб., (исполнение составило – 100,0%).

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил минус 4 балла. Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: Муниципальную программу «Управление муниципальным      имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019      годы» за 2017 год, признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского поселения

Излучинск на 2014–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел      благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена      в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016           № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Структура и содержание муниципальной программы соответствует порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск» (с изменениями от 31.10.2016).

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2014–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 202,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет поселения в сумме 202,0 тыс. рублей. Финансирование соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск     от 19.12.2016 № 203«О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год    и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 196,9 тыс. рублей, из них – бюджет поселения – 196,9 тыс. рублей, процент исполнения составил 97,5%.

В результате заключенных контрактов, договоров экономия составила      5,1 тыс. руб.

5. Основной целью программы является улучшение качества использования энергетических ресурсов.  Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- содержание теплового счетчика в административном здании ул. Набережная, 13 – 53,2 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 48,8 тыс. руб., (исполнение составило – 91,7%). Экономия в результате конкурсных процедур составила 4,4 тыс. руб.;

- замена приборов учета в помещениях муниципальной собственности      гп. Излучинск  - план –148,8 тыс. руб. – бюджет поселения, фактически освоено – 148,1 тыс. руб., (исполнение составило – 99,5%), экономия составила 0,7 тыс. руб.

6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы эффективны.

Анализ достижения результативности муниципальной программы составил 0 баллов.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается эффективной.

# Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Вывод: Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» за 2017 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

2.10.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального     комплекса на территории городского поселения Излучинск                            на 2015–2019 годы»

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2019 годы» (разработчик программы и ответственный исполнитель – отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования), включена в Перечень муниципальных программ городского поселения Излучинск на 2017 год, утвержденный постановлением администрации поселения от 13.09.2016 № 548 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2017 год и плановый         период 2018–2019 годов».

2. Значения целевых показателей результатов реализации программы определены в соответствии с задачами муниципальной программы.

3. Сроки реализации программы: 2015–2019 годы.

4. Объем финансирования на 2017 год составил 10 285,1 тыс. рублей,                в том числе: бюджет Нижневартовского района – 607,7 тыс. руб., бюджет поселения в сумме 9 677,4 тыс. руб. Финансирование соответствует бюджетным       ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2016 № 203     «О бюджете городского поселения Излучинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Фактически освоено 8 181,3 тыс. рублей, в том числе,       бюджет поселения – 8 181,3 тыс. руб., процент исполнения составил 79,5%.

### 5. Основной целью программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Для ее достижения выполнялись мероприятия:

- Выполнение работ по ремонту жилищного фонда и объектов муниципальной собственности гп. Излучинск по адресам: пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 13 (административное здание); дом 3, кв. 107, с. Большетархово,          ул. Лесная, д. 4, с. Большетархово, ул. Новая, дом 22 - 272,0 тыс. руб., фактически освоено – 271,9 тыс. руб., (процент исполнения – 100,0%);

- Взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах – план - 2 000,0 тыс. руб., фактически освоено – 1 726,3 тыс. руб., (процент исполнения – 86,3%). Экономия в сумме 273,7 тыс. руб. образовалась в результате фактических расходов;

- Капитальный ремонт общего имущества (софинансирование программы капитального ремонта) – план -2 999,5 тыс. руб., фактически освоено – 2 999,5 тыс. руб., (процент исполнения – 100%);

- Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по содержанию              и ремонту жилищного фонда – план - 104,2 тыс. руб., фактически освоено 92,7 тыс. руб., (процент исполнения составил 89,0%). Экономия в результате фактических расходов составила 11,5 тыс. руб.;

- Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ТБО – план - 1 168,1 тыс. руб., фактически освоено 1 340,4 тыс. руб., (процент исполнения составил 172,4%). В результате фактических расходов на конец года произошло превышение кассовых расходов над плановыми назначениями, внести изменения в программу в конце года не представилось возможным (последняя оплата была произведена 27.12.2017 года);

- Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по вывозу ЖБО –  план - 2 788,8 тыс. руб., фактически освоено 1 486,1 тыс. руб., (процент исполнения составил 53,3%). Экономия в результате фактических расходов составила 1 302,6 тыс. руб.;

- Субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальную услугу по подвозу воды – план - 159,8 тыс. руб., фактически освоено – 129,4 тыс. руб., (процент исполнения составил 81,0%). Экономия в результате фактических расходов составила        30,4 тыс. руб.;

- Разработка проектной документации, экспертиз – план 792,7 тыс. руб.,       в том числе 607,7 тыс. руб. – бюджет Нижневартовского района, 185,0 тыс. руб. – бюджет поселения. Фактическое исполнение составило 135,0 тыс. руб. – бюджет поселения, процент исполнения составил 17,0%. В связи с фактическими расходами и оплатой контракта за счет средств бюджета Нижневартовского     района в сумме 607,7 тыс. руб., которая будет произведена в 2018 году, неисполнение составило 607,7 тыс. руб.

# 6. Эффективность бюджетных расходов высокая, бюджетные расходы      эффективны. Социальная эффективность, полученная от реализации программы, высокая.

Анализ достижения результативности муниципальной программы                минус 1 балл.

Согласно оценки результативности реализации муниципальной программы, программа считается неэффективной.

Вывод: муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2015–2019 годы» за 2017 год признать эффективной, сохранить финансирование в полном объеме, продолжить реализацию программы.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации

муниципальных программ поселения за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (высокоэффективная, эффективная, неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2019 годы» | 40 231,1 | 26 274,3 | 65,3 | - 3 | неэффективная |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» | 72,0 | 50,5 | 70,1 | -1 | неэффективная |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» | 419,4 | 419,2 | 100,0 | +4 | высокоэффективная |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 20 333,9 | 20 037,1 | 98,5 | -1 | неэффективная |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2017–2019 годы» | 2 075,4 | 2 038,4 | 98,2 | -1 | неэффективная |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 26,1 | 23,1 | 88,5 | 0 | эффективная |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 2 359,5 | 2 235,0 | 94,7 | -2 | неэффективная |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 6 688,4 | 4 523,6 | 67,6 | -4 | неэффективная |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 202,0 | 196,9 | 97,5 | 0 | эффективная |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 10 285,1 | 8 181,3 | 79,6 | -1 | неэффективная |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

поселения за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы, % | Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» | 100,0 | +4 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2017–2019 годы» | 98,2 | -1 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 98,5 | -1 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 97,5 | 0 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 94,7 | -2 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 88,5 | 0 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 79,6 | -1 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» | 70,1 | -1 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 67,6 | - 4 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 65,3 | - 3 |
| Среднее | 86,0 | -10 |

Приложение № 3

Сравнительный анализ реализации

муниципальных программ поселения за период 2015–201 годов

| Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | Оценка использования финансовых средств | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2015 | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2016 | Оценка эффективности реализации программы, баллы, 2017 | Темп роста, % | Темп прироста, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, запланированный программой на 2015 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2015 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % | Объем финансирования, запланированный программой на 2016 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % | Объем финансирования, запланированный программой на 2017 (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2017 (тыс. руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2014-2019 годы» | 25182,7 | 22659,3 | 90,0 | 45086,4 | 42608,9 | 94,5 | 40231,1 | 26274,3 | 65,3 | 0 | - 1 | - 3 | 179,0 | 188,0 | 61,7 | 19903,70 | 19949,6 | -16334,6 |
| «Развитие муниципальной службы в городском поселении Излучинск на 2015–2019 годы» | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 126,1 | 126,0 | 99,9 | 72,0 | 50,5 | 70,1 | +3 | -6 | -1 | 175,1 | 175,0 | 40,1 | 54,10 | 54,0 | -75,5 |
| «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2014–2019 годы» | 420,0 | 370,5 | 88,2 | 1003,1 | 997,6 | 99,5 | 419,4 | 419,2 | 100,0 | +5 | +4 | +4 | 238,8 | 269,3 | 42,0 | 583,10 | 627,1 | -578,40 |
| «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 15811,3 | 15811,3 | 100,0 | 24506,5 | 22887,0 | 93,4 | 20333,9 | 20037,1 | 98,5 | 0 | 0 | -1 | 155,0 | 144,8 | 87,6 | 8695,20 | 7075,7 | -2849,9 |
| «Об обеспечении безопасных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Излучинск на 2017–2019 годы» | 2992,45 | 2417,91 | 80,8 | 3725,9 | 3109,8 | 83,5 | 2075,4 | 2038,4 | 98,2 | +1 | +1 | -1 | 124,5 | 128,6 | 65,6 | 733,45 | 691,9 | - 1071,4 |
| «Профилактика экстремизма, гармония межэтнических и межкультурных отношений на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 31,0 | 23,3 | 75,2 | 21,5 | 21,3 | 99,1 | 26,1 | 23,1 | 88,5 | +3 | +3 | 0 | 69,4 | 91,4 | 108,5 | -9,50 | -2,0 | + 1,8 |
| «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 556,1 | 552,9 | 98,8 | 2101,5 | 1886,6 | 98,8 | 2359,5 | 2235,0 | 94,7 | -3 | -3 | -2 | 377,9 | 341,2 | 118,5 | 1545,40 | 1 333,7 | + 348,4 |
| «Управление муниципальным имуществом на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 2580,6 | 2242,4 | 86,9 | 6003,4 | 4132,2 | 68,8 | 6688,5 | 4523,6 | 67,6 | -2 | -2 | -4 | 232,6 | 184,3 | 109,5 | 3422,80 | 1889,8 | +391,4 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 1734,3 | 17019,9 | 99,2 | 989,5 | 986,6 | 99,7 | 202,0 | 196,9 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 5,8 | 20,0 | -744,80 | -16033,3 | -789,7 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Излучинск на 2014–2019 годы» | 8899,7 | 8305,0 | 93,3 | 8429,1 | 7189,4 | 85,3 | 10285,1 | 8181,3 | 79,6 | 0 | 0 | -1 | 94,7 | 86,6 | 113,8 | -470,60 | -1115,6 | +991,9 |