## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	 16.12.2013                                                                                                   № 343

пгт. Излучинск

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации поселения от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 400-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014(2020 годы», с целью развития транспортной системы поселения:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» (далее – Муниципальная программа) согласно приложению.

2. Определить общий объем финансирования Муниципальной програм-мы в сумме 50 219,815 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 22 646,815 тыс. руб.;

2015 год – 13 706,00 тыс. руб.;

2016 год – 13 867,00 тыс. руб.

Источником финансирования программы являются бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нижневартовского района, город-ского поселения Излучинск. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат коррек-тировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов различных уровней путем уточнения по сумме и мероприятиям.

3. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету админи-страции поселения (И.Н. Оноприйчук) включить Муниципальную программу в Перечень муниципальных программ поселения на 2014(2016 годы, подлежа-щие финансированию, с предельным объемом ассигнований в бюджете поселения: в 2014 году – 6769,191 тыс. руб., в 2015 году – 6366,5 тыс. руб., в 2016 году – 6367,5 тыс. руб.

4. Постановления администрации поселения от 17.06.2013 № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2013–2015 годы», от 13.09.2013 № 242 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Излучинск от 17.06.2013 № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2013–2015 годы» считать утратившими силу с 01.01.2014 года.

5.  Главному специалисту отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения А.В. Стороженко внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации поселения от 17.06.2013 № 149, от 13.09.2013 № 242.

6. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и внести соответствующие изменения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                            А.Б. Кудрик

## Приложение к постановлению

## администрации поселения

от 16.12.2013 № 343

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности

дорожного движения на территории городского поселения Излучинск

на 2014–2016 годы»

| Наименование Программы |  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы и внесения в Перечень программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) |  | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск». |
| Разработчик Программы |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск. |
| Цели и задачи Программы |  | Цель Программы: Повышение эффективности функцио-нирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск. Задачи Программы: - обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользо-вания на территории поселения; - улучшение транспортно-эксплуатаци-онных показателей дорог общего пользо-вания; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы |  | В результате выполнения программных мероприятий планируется: - ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск – 8300 м²; - установка дорожных знаков – 140 шт. и технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности) – 30 м² в соответ-ствии с «Проектом организации дорож-ного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Нижневартовского района»; |
| Сроки реализации Программы |  | 2014(2016 годы. |
| Перечень подпрограмм |  | Нет. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета округа, района, поселения и средств муниципального дорожного фонда составит 50 219,815 тыс. руб., из них: в 2014 году – 22 646,815 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 8 620,124 тыс. руб.; за счет средств бюджета района – 7 257,50 тыс. руб.; за счет средств поселения – 6 769,191 тыс. руб.; в 2015 году – 13 706,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района –7 339,50 тыс. руб.; за счет средств поселения – 6 366,50 тыс. руб.; в 2016 году – 13 867,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района –7 499,50 тыс. руб.; за счет средств поселения – 6 367,50 тыс. руб. Источником финансирования Програм-мы являются денежные средства бюдже-та автономного округа, бюджета Нижне-вартовского района, бюджета поселения. Объемы финансирования Программы на 2014–2016 годы подлежат корректи-ровке в течение финансового года, исхо-дя из возможностей бюджета автоном-ного округа, бюджета Нижневартовского района, бюджета поселения, путем уточнения по суммам и мероприятиям. |
| Ожидаемые конечные резуль-таты реализации Программы (показатели эффективности) |  | В результате реализации Программы ожидается: - улучшение транспортно-эксплуатаци-онных характеристик внутрипоселковых дорог общей протяженностью 16,27 км; - улучшение транспортно-эксплуатаци-онных характеристик подъездных дорог к населенным пунктам поселения общей протяженностью 19,71 км. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Одной из важных задач администрации поселения в отношении дорож-ной деятельности является качественное содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети. В целях обеспечения безопасного дорожного движения работы по улучшению характеристик дорог общего пользования необходимо выполнять своевременно, в полном объеме     и в соответствии с действующими нормативными требованиями по траспортно-эксплуатационному состоянию.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,     хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении         которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог общего пользования определяется своевре-менностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,

показатели эффективности

Цель Программы:

повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения Излучинск, повышение безопасности дорожного движения на территории поселения.

Задачи Программы:

обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения;

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 2.

3. Программные мероприятия

Для решения задач по обеспечению надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования, улучшения их транспортно-эксплуатационных показателей, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения на территории, необходим комплекс следующих мероприятий:

- содержание внутрипоселковых дорог в пгт. Излучинск и с. Большетар-хово;

- содержание подъездных дорог в пгт. Излучинск и с. Большетархово;

- ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск;

- приобретение и установка дорожных знаков;

- установка технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности).

Перечень программных мероприятий Программы приведен в Приложе-нии 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются денежные средства: бюджета автономного округа, бюджета Нижневартовского района, бюджета поселения.

Общий объем необходимого финансирования Программы составит 50 219,815 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 22 646,815 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа – 8 620,124 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района – 7 257,50 тыс. руб.;

за счет средств поселения – 6 769,191 тыс. руб.;

в 2015 году – 13 706,00 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета района –7 339,50 тыс. руб.;

за счет средств поселения – 6 366,50 тыс. руб.;

в 2016 году – 13 867,00 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета района –7 499,50 тыс. руб.;

за счет средств поселения – 6 367,50 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2014–2016 годы подлежат    корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета     автономного округа, бюджета района, бюджета поселения, путем уточнения по суммам и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при         составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год. Предельные объемы ассигнований утверждаются в бюджете поселения, ежегодно, решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета района, бюджета поселения на очередной финансовый год            и плановый период уточняется муниципальная программа на очередной финансовый год и плановый период в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа, бюджета района и бюджета поселения, определяется доля софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в части средств софинансирования из бюджета района.

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры, органов местного самоуправления муниципаль-ных образований автономного округа.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реали-зацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления Програм-мой с четким определением состава, функций, механизмов, координаций действий исполнителей мероприятий Программы;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление главе администрации поселения отчетов о реализации мероприятий Программы;

утверждение расходов на Программу в соответствии с предусмот-ренными мероприятиями;

ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами поселения, согласование уточненных показателей эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год;

размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск инфор-мации о ходе и результатах реализации Программы.

Предложения по механизму реализации мероприятий Программы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск – исполнитель Программы, реализует мероприятия     Программы на территории городского поселения, контролирует целевое         использование денежных средств и выполнение программных мероприятий, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию          Программы, ежеквартально и ежегодно направляет информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава админи-страции поселения.

Приложение 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения

на территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы»

| № п/п | Мероприятия | Основные исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения |
| Задача 1: обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014( 2016 | 24139,5 | 7 657,5 | 8 040,0 | 8 442,0 | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 10002,0 | 3 334,1 | 3 333,4 | 3 334,5 | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 14137,5 | 4 323,4 | 4 706,6 | 5 107,5 | бюджет поселения |
| 2 | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014– 2016 | 2742,0 | 917,0 | 890,0 | 935,0 | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 2742,0 | 917,0 | 890,0 | 935,0 | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | - | - | - | - | бюджет поселения |
| 3 | Содержание внутрипоселковых дорог с. Большетархово | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2016 | 5953,5 | 1 888,5 | 1 983,0 | 2 082,0 | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 2467,5 | 822,4 | 823,1 | 822,0 | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 3486,0 | 1 066,1 | 1 159,9 | 1 260,0 | бюджет поселения |
| 4 | Содержание подъездных дорог с. Большетархово | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения |  | 6 885,0 | 2 184,0 | 2 293,0 | 2 408,0 | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 6885,0 | 2 184,0 | 2 293,0 | 2 408,0 | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  |  |  | - | - | - | - | бюджет поселения |
| Задача 2: улучшение транспортно–эксплуатационных показателей дорог общего пользования |
| 3 | Ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014-2014 | 9 073,815 | 9 073,815 | - | - | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 8 620,124 | 8 620,124 | - | - | бюджет автономного округа (окружной дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 453,691 | 453,691 | - | - | бюджет поселения |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения |
| Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014–2015 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | - | - | - | - | бюджет района |
|  |  |  |  | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - | бюджет поселения |
| 2 | Установка технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2014 | 426,0 | 426,0 | - | - | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 426,0 | 426,0 | - | - | бюджет поселения |
|  |  |  |  | - | - | - | - | бюджет поселения |
| Всего по Программе | 2014–2016 | 50219,815 | 22 646,815 | 13 706,0 | 13 867,0 | Всего по мероприятию, в том числе: |
|  |  | 8620,124 | 8 620,124 | - | - | бюджет автономного округа (окружной дорожный фонд) |
|  |  | 22096,5 | 7 257,5 | 7 339,5 | 7 499,5 | бюджет района (муниципальный дорожный фонд) |
|  |  | 19503,191 | 6 769,191 | 6 366,5 | 6 367,5 | бюджет поселения |

Приложение 2 к Программе

## Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения

| №п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателей по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных внутрипоселковых дорог | м² | – | 6 650 | – | – | – | 6 650 |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | – | 42 | 50 | 50 | 50 | 142 |
| 3 | Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности) | м² | – | 30 | 30 | – | – | 60 |
| 4 | Протяженность оцинкованного дорожного барьерного ограждения, подлежащего окраске | км | ( | 1,2 | – | – | – | 1,2 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании | км | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 2 | Протяженность внутрипоселковых дорог с. Большетархово, находящихся на содержании | км | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 3 | Протяженность подъездных дорог пгт. Излучинск, находящихся на содержании | км | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 4 | Протяженность подъездных дорог с. Большетархово, находящихся на содержании | км | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 |

территории городского поселения Излучинск на 2014–2016 годы»