	п/п
	Наименование общественной
(дворовой) территории (проекта)
	Описание проекта
	Сроки начала работ
	Сроки завершения работ

	1.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная,
д. 12
	Устройство травмобезопасного покрытия, освещения, ограждения, тротуаров, установка нового детского игрового оборудования, установка МАФ
	13.04.2021
	15.08.2021

	2.
	Благоустройство дворовой территории
по ул. Энергетиков,
д. 4
	Устройство травмобезопасного покрытия, освещения, ограждения, тротуаров, установка нового детского игрового оборудования, установка МАФ
	22.03.2021
	15.08.2021

	3.
	Благоустройство дворовой территории
по ул. Энергетиков,
д. 19
	Устройство травмобезопасного покрытия, освещения, ограждения, тротуаров, установка нового детского игрового оборудования, установка МАФ
	15.04.2021
	15.08.2021

	4.
	Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (2 этап)
	Устройство основания из щебня, устройство пешеходных тротуаров из тротуарной плитки
	29.12.2020
	31.08.2021

	5.
	Выполнение работ по озеленению территории
гт. Излучинск
	Устройство цветников, посадка деревьев и декоративных кустарников
	01.06.2021
	15.09.2021



