| п/п | Наименование общественной (дворовой) территории (проекта) | Описание проекта | Сроки начала работ | Сроки завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12 | Устройство травмобезопасного покрытия, освещения, ограждения, тротуаров, установка нового детского игрового оборудования, установка МАФ | 13.04.2021 | 15.08.2021 |
| 2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4 | Устройство травмобезопасного покрытия, освещения, ограждения, тротуаров, установка нового детского игрового оборудования, установка МАФ | 22.03.2021 | 15.08.2021 |
| 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19 | Устройство травмобезопасного покрытия, освещения, ограждения, тротуаров, установка нового детского игрового оборудования, установка МАФ | 15.04.2021 | 15.08.2021 |
| 4. | Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (2 этап) | Устройство основания из щебня, устройство пешеходных тротуаров из тротуарной плитки | 29.12.2020 | 31.08.2021 |
| 5. | Выполнение работ по озеленению территории гт. Излучинск | Устройство цветников, посадка деревьев и декоративных кустарников | 01.06.2021 | 15.09.2021 |