## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022				  		                                             № 366

пгт. Излучинск

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 19.04.2022 № 169 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период 2022‒2023 годов»

В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения мероприятий плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022‒2023 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения                             от 19.04.2022 № 169 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Излучинск к работе в осенне-зимний период 2022‒2023 годов», изложив в приложения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организации деятельности администрации поселения                      (О.В. Галицкая):

внести информационную справку в оригинал постановления администрации поселения от 19.04.2022 № 169;

разместить (опубликовать) постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения					           В.А. Берновик

Приложение к постановлению администрации поселения от 24.08.2022 № 366 «Приложение 1 к постановлению администрации поселения от 19.04.2022 № 169

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2022‒2023 годов

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во объём | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Замена подземных участков водо-, теплоснабжения по ул. Набережной с выносом на воздушные опоры с. Большетархово (8 участков) | м | 114 | с 01.06.2022 по 31.08.2022 | Ворончихин П.В. |
| 1.2. | Замена участков водо-, теплоснабжения по ул. Лесная 5- ул. Лесная 9 с. Большетархово | м | 130 | с 01.06.2022 по 31.08.2022 | Ворончихин П.В. |
| 1.3. | Монтаж кожуха из оцинкованной стали по утеплению ППУ на участках магистральной тепловой сети от тепловой камеры УТ-17 до тепловой камеры УТ18, от УТ-18 – КОС в пгт. Излучинск | м | 450 | с 01.06.2022 по 15.08.2022 | Балкунов С.А. |
| 1.4. | Утепление скорлупами ППУ и монтаж кожуха из оцинкованной стали по утеплению на участках магистральной тепловой сети от тепловой камеры УТ-11 до тепловой камеры УТ14, Ду426 в пгт. Излучинск | м | 200 | с 01.06.2022 по 15.08.2022 | Балкунов С.А. |
| 1.5. | Замена компенсатора на участке магистральных тепловых сетей от тепловой камеры УТ9-4 до тепловой камеры УТ9-4а в пгт. Излучинск | м | 30 | с 01.06.2022 по 25.08.2022 | Балкунов С.А. |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Замена аэрационной колонны (с. Большетархово) | шт. | 1 | с 01.06.2022 по 31.08.2022 | Ворончихин П.В. |
| 2.2. | Замена электролизной установки ГХН-3 в электролизной ВОС в гп Излучинск, Нижневартовский район | шт. | 2 | с 01.06.2022 по 31.08.2022 | Балкунов С.А. |
| 3. | Водоотведение |
| 3.1 | Приобретение и монтаж решетки-дробилки КНС-4, пгт. Излучинск, Нижневартовский район | шт. | 2 | 01.06.2022 по 31.08.2022 | Балкунов С.А. |
| 3.2. | Приобретение насосного оборудования на объектах КОС, пгт. Излучинск, Нижневартовский район | шт. | 2 | 01.06.2022 по 31.08.2022 | Балкунов С.А. |

Приложение 2 к постановлению администрации поселения от 19.04.2022 № 169

Состав

рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2022‒2023 годов

| Берновик Виктория Анатольевна | - | глава администрации городского поселения Излучинск, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Загваздина Марина Евгеньевна | - | заместитель главы администрации городского поселения Излучинск, заместитель председателя комиссии |
| Гладкая Светлана Геннадиевна | - | специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации городского поселения Излучинск, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Будник Игорь Анатольевич | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации городского поселения Излучинск |
| Ветлугин Николай Борисович | - | председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при муниципальном образовании городское поселение Излучинск |
| Ворончихин Павел Викторович | - | заместитель директора МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Лаврова Татьяна Андреевна | - | директор ООО «Чистый двор» |
| Балкунов Сергей Анатольевич | - | исполняющий обязанности главного инженера МКП «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Мырза Виталий Николаевич | - | директор ООО Управляющая компания «РАДУГА» |
| Шишханов Магомед Зурабович | - | директор ООО Излучинская управляющая компания «Жилище» |

».